СРМ / ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС ПРОЕКТА

Тема проекта: Платформа оценки надежности LLM-систем (LLM Reliability Analytics)

Студент: Нурланов Нурбол

Период отчета: 1–7 недели (шаблон формата СРМ)

============================================================

1 НЕДЕЛЯ. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

============================================================

Задание:

- Сформулировать цель проекта

- Определить входные/выходные данные

- Зафиксировать минимальные требования к системе

Результат:

Сформулирована цель: построить воспроизводимую систему оценки надежности LLM на основе:

- структурированных тест-кейсов,

- oracle-проверок корректности,

- агрегированных метрик качества,

- хранения результатов в локальной аналитической БД.

Определены ключевые сущности:

- TestCase (вопрос, ожидаемый ответ, тип oracle, источник теста)

- TestRun (метаданные запуска: модель, провайдер, режим, версия датасета)

- TestResult (фактический ответ, score, latency, ошибка)

- ReliabilityReport (агрегированные метрики)

Критерии MVP:

- загрузка JSONL/CSV

- запуск батча через CLI

- оценка oracle-движком

- сохранение результатов в DuckDB

- визуализация в Streamlit

============================================================

2 НЕДЕЛЯ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ

============================================================

Задание:

- Разделить систему на модули

- Определить последовательность пайплайна

- Подготовить структуру проекта

Результат:

Спроектирована модульная архитектура:

1. ingestion — загрузка и валидация тест-кейсов

2. runner — выполнение промптов через выбранного клиента LLM

3. oracles — проверка корректности и начисление score

4. storage — таблицы DuckDB + функции записи/чтения

5. analytics — вычисление reliability-метрик

6. reporting — генерация markdown-отчета

7. frontend — интерактивный Streamlit dashboard

Фактическая структура репозитория (фрагмент):

src/llm_reliability_analytics/

analytics/

api/

cli/

datasets/

ingestion/

models/

oracles/

reporting/

runner/

storage/

workflow/

frontend/

scripts/

data/

============================================================

3 НЕДЕЛЯ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ И СХЕМЫ ХРАНЕНИЯ

============================================================

Задание:

- Спроектировать таблицы и связи

- Зафиксировать обязательные поля для трассировки запусков

Результат:

Выбрано локальное аналитическое хранилище DuckDB (один файл, быстрые агрегаты, SQL, удобство офлайн-демо).

Реализованы таблицы:

- test_cases

- test_runs

- test_results

- evaluation_traces

Добавлены поля трассируемости запуска:

- model_name, provider, dataset_version, evaluation_mode,

- temperature, repeat_count, mode, notes, run_label.

Пример кода (модель домена):

class TestRun(BaseModel):

id: str = Field(default_factory=lambda: str(uuid4()))

name: str

run_label: str | None = None

model_name: str

provider: str = "local"

dataset_version: str = "v1"

evaluation_mode: EvaluationMode = EvaluationMode.REGRESSION

temperature: float = 0.0

repeat_count: int = Field(default=1, ge=1)

mode: str = "mock"

============================================================

4 НЕДЕЛЯ. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ И ДАТАСЕТОВ

============================================================

Задание:

- Реализовать ingestion JSONL/CSV

- Валидация через Pydantic

- Пропуск некорректных строк с логированием

Результат:

Реализован загрузчик тестов с поддержкой файлов из data/raw/.

Система:

- валидирует каждую запись,

- считает total/valid/invalid,

- не останавливает весь прогон из-за одной плохой строки.

Подготовлены датасеты:

- sample_test_cases.jsonl

- llm_eval_dataset_v2_300.jsonl

- llm_eval_dataset_v2_300.parquet

- all_oracles_smoke.jsonl (smoke-набор по типам oracle)

Пример терминала:

$ .venv/bin/python scripts/run_batch.py --help

Run a test batch for LLM reliability analytics.

--provider {mock,ollama}

--evaluation-mode {regression,exploratory,adversarial,trace_replay}

--repeat-count REPEAT_COUNT

...

============================================================

5 НЕДЕЛЯ. RUNNER + ORACLE ENGINE

============================================================

Задание:

- Реализовать запуск тест-кейсов на LLM

- Поддержать oracle-оценивание с объяснимостью

- Сохранять latency и ошибки

Результат:

Реализованы клиенты:

- MockLLMClient (fallback/отладка)

- OllamaLLMClient (локальный реальный запуск)

Реализован TestRunner:

- повторные прогоны (repeats_per_case)

- замер latency

- устойчивое поведение при ошибках вызова

Реализован oracle engine с детализированным результатом:

- exact_match, regex_match, keyword_match, numeric_tolerance, json_schema

- placeholder semantic_similarity

- composite-правила

- нормализация ответов

- details для трассировки решения oracle

Пример кода (контракт oracle):

class OracleEvaluation(BaseModel):

is_correct: bool

score: float

error_type: str | None = None

explanation: str | None = None

details: dict[str, Any] = Field(default_factory=dict)

Пример терминала (локальные модели):

$ ollama list

NAME            ID              SIZE      MODIFIED

qwen2.5:0.5b    a8b0c5157701    397 MB    5 hours ago

llama3.2:1b     baf6a787fdff    1.3 GB    5 hours ago

============================================================

6 НЕДЕЛЯ. АНАЛИТИКА, ОТЧЕТЫ И STREAMLIT

============================================================

Задание:

- Реализовать агрегированные метрики надежности

- Подготовить интерфейс для презентации

- Добавить drill-down до конкретного кейса

Результат:

Реализована аналитика:

- accuracy, passed/failed

- average/p95 latency

- category accuracy

- oracle pass-rate

- error distribution

- consistency/repeatability

- coverage-метрики

- overall_reliability_score (явная формула в коде)

Реализован Streamlit frontend с разделами:

- Analytics Dashboard

- Run New Evaluation

- Model Comparison

Добавлен Result Inspector:

- prompt

- expected answer

- raw output

- normalized output

- oracle explanation + details

ПЛЕЙСХОЛДЕРЫ ДЛЯ СКРИНШОТОВ:

[СКРИНШОТ 1] Страница Analytics Dashboard / Overview

Что вставить: KPI-карточки, run summary, reliability score.

[СКРИНШОТ 2] Страница Category Analysis

Что вставить: bar chart accuracy по категориям + таблицу категорий.

[СКРИНШОТ 3] Страница Error Analysis

Что вставить: распределение ошибок + problematic cases.

[СКРИНШОТ 4] Страница Raw Results + Result Inspector

Что вставить: выбранный кейс, raw answer, trace oracle evaluation.

[СКРИНШОТ 5] Страница Run New Evaluation

Что вставить: выбор provider/model, repeat_count, запуск нового батча.

[СКРИНШОТ 6] Страница Model Comparison

Что вставить: сравнение двух запусков и summary improved/worsened.

============================================================

7 НЕДЕЛЯ. ТЕСТИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ

============================================================

Задание:

- Провести функциональную проверку модулей

- Запустить реальные прогоны на локальных LLM

- Оценить стабильность результатов

Результат:

Прогнан unit/integration набор:

$ .venv/bin/pytest -q

............................................                             [100%]

44 passed, 1 warning in 2.65s

Пример запуска батча (llama3.2:1b, limit 5):

$ .venv/bin/python scripts/run_batch.py \

--provider ollama --model llama3.2:1b \

--dataset sample_test_cases.jsonl --limit 5 \

--run-name doc-example-llama --run-label doc-example-llama

Run summary

run_id=72bb667d-504b-4624-a957-d68ff2ebc9f4 loaded_test_cases=5 executed_test_cases=5

accuracy=0.800 average_latency_ms=534.81 overall_reliability_score=0.807

errors={'wrong_answer': 1}

Пример запуска батча (qwen2.5:0.5b, limit 5):

$ .venv/bin/python scripts/run_batch.py \

--provider ollama --model qwen2.5:0.5b \

--dataset sample_test_cases.jsonl --limit 5 \

--run-name doc-example-qwen --run-label doc-example-qwen

Run summary

run_id=46432cb5-5642-47b5-91b7-eaf96f18b213 loaded_test_cases=5 executed_test_cases=5

accuracy=1.000 average_latency_ms=372.02 overall_reliability_score=0.963

Пример SQL-агрегирования последних запусков:

run_id                                model_name    attempts passed accuracy avg_latency_ms

4ad9f76a-1b13-487b-95cd-2dbb86eee173  qwen2.5:0.5b  20      17     0.85     180.95

031b648b-1de9-4335-8ae9-240966d276aa  llama3.2:1b   20      14     0.70     273.40

3db5e1cb-d04a-4e32-bb03-f47dc2f928f3  qwen2.5:0.5b  20      16     0.80     241.69

8da20b1d-ff44-40c1-bc9d-8884768e9ece  llama3.2:1b   20      14     0.70     333.23

Выявленный технический момент:

- параллельный запуск двух CLI-процессов может дать lock-конфликт DuckDB (один файл БД), поэтому батчи запускать последовательно.

============================================================

ИТОГ И ПЛАН

============================================================

Итог:

1. Построен полный pipeline от тест-кейса до итогового отчета.

2. Реализованы реальные локальные прогоны через Ollama.

3. Добавлена explainability-трассировка (Result Inspector + oracle details).

4. Подготовлена база для гибридной оценки: regression / adversarial / trace replay.

План на следующий период:

1. Укрепить набор тест-кейсов (минимизация неоднозначных формулировок).

2. Добавить более строгие метрики сравнения моделей по нескольким повторным прогонам (median/CI).

3. Уточнить политику нормализации/soft-match для exact_match и отдельно показывать strict-accuracy.

4. Подготовить финальный презентационный пакет: фронтенд-скриншоты + 1–2 кейса глубокого разбора ошибок.